Приложение

к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппское городское поселение»

от  10 сентября  2010 г.   №  195

## Программа

«Чистый город»  по  обращению с  твердыми бытовыми отходами

на   территории МО «Кингисеппское городское поселение»

на 2010 – 2011 годы.

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Стоимость мероприятия ( тыс. руб.) | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработать и предоставить на утверждение в Совет депутатов МО "Кингисеппское городское поселение" Правила по регулированию очистки территории муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" от твердых бытовых отходов. | сентябрь 2010 года | - | Администрация МО "Кингисеппское городское поселение" |
| 2. | Обеспечить постоянный контроль за санитарным состоянием территорий общего пользования в МО "Кингисеппское городское поселение". Обеспечить выявление и привлечение нарушителей Правил благоустройства и других нормативных документов по санитарному содержанию территорий города к административной ответственности. | постоянно, в течение 2010-2011 годов | - | Администрация МО "Кингисеппское городское поселение" |
| 3. | Обеспечить ликвидацию несанкционированных свалок ТБО на территории МО «Кингисеппское городское поселение» | 2010-2011 годы | 1600,0 тыс.руб. | Администрация МО «Кингисеппское городское поселение» |
| 4. | Разработать схему размещения подземных накопителей для сбора ТБО населения на части придомовых территорий многоквартирных домов, не оборудованных мусоропроводами. | август 2010 г. | - | Администрация МО "Кингисеппское городское поселение" |
| 5. | Систематически в СМИ освещать вопросы, связанные с санитарным содержанием территорий города. | не реже 1 раза в квартал | - | Администрация МО "Кингисеппское городское поселение" |
| 6. | Обеспечить строительство подземных накопителей для сбора ТБО населения, в количестве 40 штук. | 2010 г. | 5400,0 тыс. руб. | Администрация МО «Кингисеппское городское поселение |
| 7. | Выполнить корректировку «Генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Кингисеппское городское поселение» с привлечением специализированной организации и согласовать ее с Роспотребнадзором. | 2010 г. | 200,0 тыс. руб. | Администрация МО «Кингисеппское городское поселение» |
| 8. | Всем предприятиям торговли и сферы обслуживания населения, имеющим на территории МО "Кингисеппское городское поселение" торговые здания или помещения, оборудовать и ввести в эксплуатацию, в установленном порядке, контейнерные площадки для сбора ТБО и КГО ( или заглубленные накопители) на находящихся в их собственности, аренде или на прилегающих территориях, оснастить их необходимым количеством контейнеров, типы которых согласовать со специализированной по вывозу отходов организацией, с которой заключить договора на их обслуживание | 2010 - 2011 годы, по графику, согласованному с администрацией МО «Кингисеппское городское поселение» | За счет средств предприятий торговли и сферы обслуживания | Руководители предприятий |
| 9. | Приобрести не менее 30 шт. евроконтейнеров и 11 штук контейнеров объемом 14 м3 для установки на территории МО «Кингисеппское городское поселение» для сбора ТБО и крупногабаритного мусора. | август – декабрь 2010 г. | 1344,0 тыс. руб. | Администрация МО "Кингисеппское городское поселение" |
| 10. | Провести работу по заключению договоров на вывоз ТБО, с учетом утвержденных нормативов накопления ТБО, с собственниками и нанимателями жилья в микрорайонах «Южный», «Лесобиржа», «Заречье», «Левобережье», «Новый Луцк». | В течение 2010 г. | - | ОАО «ЭХО» |