СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от  16  декабря  2011  года  №  437

Об утверждении отчета о выполнении

Адресной программы «Благоустройство

ранее построенных детских игровых площадок и

установка новых детских городков» за 2010год

Во исполнении решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 13.07.2010 года № 178, о выполнении мероприятий, предусмотренных Адресной программой «Благоустройство ранее построенных детских игровых площадок и установка новых детских городков» на 2010 год,

Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»

Р Е Ш И Л:

- Утвердить отчет о выполнении Адресной программы «Благоустройство ранее построенных детских игровых площадок и установка новых детских городков» за 2010 год» согласно приложению.

Глава

МО «Кингисеппское городское поселение»                                    А.И. Невский

# Приложение

# к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппское городское поселение»

от 16 декабря  2011 года № 437

АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА

«Благоустройство ранее построенных детских игровых площадок

и установка новых детских городков»

за 2010 год

| № п/п | Адрес | Планируемые мероприятия и оборудование | Сумма по адресной программе тыс.руб. | Выполнение по актам, тыс.руб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Игровой парк с площадкой для скейтбордистов по адресу: ул. Октябрьская у д. № 1/10б | Эл. снабжение и электроосвещение модуля | 600,0 | 599,987 | Выполнено в полном объеме |
|  |  | Электроосвещение |  |  |  |
|  |  | Видеонаблюдение |  |  |  |
| 2. | Крикковское шоссе, д.14 | Детско-юношеский комплекс для занятий спортом с благоустройством | 670,0 | 667,156 | Выполнено в полном объеме |
| 3. | Воровского д. 31б | Дестская игровая площадка на месте демонтированной с благоустройством | 990,0 | 978,956 | Выполнено в полном объеме |
| 4. | Воровского д. 7; 7а; 9, Октябрьская д. 13 | Детская игровая площадка с благоустройством | 1400,0 | 1400,00 | Выполнено в полном объеме |
| 5. | Б.Советская 20 | Детско-юношеский комплекс для занятий спортом с благоустройством | 670,0 | 669,936 | Выполнено в полном объеме |
| 6. | Крикковское шоссе д.10 | Детско-юношеский комплекс для занятий спортом с благоустройством | 670,0 | 661,950 | Выполнено в полном объеме |
| Итого по существующим городкам: Итого по новым городкам: Всего по адресной программе: |  |  | 600,0 4400,0 5000,0 | 599,987 4378,00 4977,987 |  |