СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 05 февраля 2010 года № 73
Отчет о выполнении Адресной программы 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунального,
социально-культурного и спортивного назначения 
муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» за 2009 год
         Заслушав отчёт заместителя главы администрации - председателя комитета ЖКХ, строительства и городской инфраструктуры В.Е.Мельникова о выполнении Адресной программы капитального ремонта объектов жилищно-коммунального, социально-культурного и спортивного назначения муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»             за 2009 год, 
Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт о выполнении «Адресной программы капитального ремонта объектов жилищно-коммунального, социально-культурного и спортивного назначения муниципального образования МО «Кингисеппское городское поселение» в 2009 году» (приложения).
2. Для формирования адресных программ на следующий финансовый год, депутатам Совета депутатов МО "Кингисеппское городское поселение" в срок до 01 мая каждого года предоставлять в комитет ЖКХ, строительства и городской инфраструктуры заявки по своему избирательному округу.

3. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по городскому муниципальному хозяйству и земельным вопросам А.В.Шуляка.
Глава 
МО «Кингисеппское городское поселение»                                      А.И.Невский
Приложение  1

к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппское городское поселение»

от 05 февраля 2010 г. № 73
Отчет  о выполнении

Адресной программы капитального  ремонта объектов 
жилищно-коммунального,  социально-культурного и 
спортивного  назначения  муниципального образования 

«Кингисеппское городское поселение»  на 2009 год   

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сумма , т.руб.

По программе 
	Сумма по  факту выполнения  

	1.
	Комплексное благоустройство территории микрорайона  Б, включая микрорайон Б1
	2 550,0
	2153,654

	2.
	Выборочный капитальный  ремонт пешеходных  мостов через р. Луга
	800,0
	799,9

	3.
	Проектно-изыскательские работы и экспертиза проекта капитального ремонта городского дома культуры 
	600,0
	471,666

	4.
	Разработка проектно - сметной документации, монтаж и пуско-наладочные работы автоматической пожарной сигнализации в помещениях городской бани.
	99,0


	99,0

	5.
	Доработка  ПСД, экспертиза проекта и капитальный ремонт жилого дома  № 18 по  ул. Октябрьская.
	984,0
	739,683

	6.
	Капитальный  и текущий ремонт дорог и внутридворовых  проездов, включая разработку проектно-сметной документации,  экспертизу , технический надзор и  лабораторные испытания 
	42574,4
	41994,25

	7.
	Кредиторская задолженность за  выполненные работы по ремонту помещений центральной библиотеки
	598,4
	598,4

	8.
	Капитальный ремонт помещений 3-го этажа здания по адресу: ул. Б. Советская, д.8 (Ратуша)
	3200,0
	2230,52


	9. 
	Капитальный ремонт водопровода по ул. Воровского (от  Крикковского шоссе до ул. Восточная)
	1 698,0
	1698,0

	10.
	Капитальный ремонт  канализации в городской бане
	450,0
	395,0

	11
	Долевое участие  в капитальном ремонте  скважины  № 8 (ул.Доронина)  мкр. Южный  в т.ч  на приобретение преобразователя  частоты, сетевого дросселя и выходного фильтра ,электротехнического  шкафа  с пусковым  и светосигнальным  оборудованием  , системой поддержания  микроклимата и СУ ЧРП.
	113,0
	113,0

	
	Всего:
	53666,8
	51293,07


                                                                                                                          Приложение 1

                                                                                                          к Адресной программе капитального ремонта объектов жилищно-коммунального,

социально-культурного и спортивного  назначения
муниципального образования «Кингисеппское

городское поселение» на 2009 год.

	№ п/п
	Наименование объекта, работ
	Стоимость          (тыс. руб.)
	Стоимость

выполненных работ(тыс. руб.)

	1
	Разработка проектно-сметной документации  на капитальный ремонт дорог по улицам  Химиков,  Б.Советская, Воровского.  
	400
	400,0

	2
	Экспертиза проекта
	137,81
	137,795

	3
	Инженерно-геологические изыскания дорог по улицам Жукова, Химиков, Воровского, Б.Советская, 
	95,54
	95,53

	4
	Усиление дорожного покрытия с устройством водоотводящей трубы  в мкр. Новый Луцк
	430
	430,0

	5
	Выборочный капитальный ремонт перекрестка дорог по улицам К.Маркса-Восточная
	2 487,5
	2487,5

	6
	Выборочный капитальный ремонт дороги по улице    1-я линия
	646,8
	646,8

	7
	Выборочный капитальный ремонт тротуара вдоль проезда от Крикковского шоссе (напротив дома №14)
	80
	80,0

	8
	Выборочный капитальный  ремонт дороги по улице  Жукова
	15 618,86
	15465,561

	9
	Капитальный ремонт дороги по ул. Дорожников
	5 174

	5174,0

	10
	Капитальный ремонт Третьего проезда промзоны
	7 064,5

	7064,5

	11
	Капитальный ремонт участков дорог с устройством пешеходных переходов по улицам Иванова, Химиков, Б.Бульвар
	900 
	555,845

	12
	Капитальный ремонт дорожного покрытия по улице Ковалевского с устройством пешеходного перехода в г.Кингисеппе  
	1 890,5
	1890,5

	13
	Капитальный ремонт проезда у кафе «Ностальгия» в г.Кингисеппе
	895,5
	895,5

	14
	Капитальный ремонт покрытия проезда с тротуаром от ул.Воровского до ул.
Б. Советская у домов № 24,26,30 по Б.Советской в г.Кингисеппе 
	1 188


	1188,0

	15
	Капитальный ремонт внутридворового проезда у дома №3 по ул. Крикковское шоссе в г.Кингисеппе  
	1 188 
	1188,0

	16
	Капитальный ремонт дорожного покрытия проезда вдоль домов № 2, 2А, 2Б по ул. Восточная в г. Кингисеппе
	504
	504,0

	17
	Капитальный ремонт внутридворового проезда у дома № 6 по ул. Жукова
	1 800
	1800,0

	18
	Технический надзор за проведением работ по капитальному ремонту  дорог,  лабораторные испытания образцов.
	273,39
	199,719

	19
	Капитальный ремонт  проезда  от ул.Таможенная  вдоль гаражей  гаражного общества «Луга»в мкр.»Южный»
	1800,0
	1791,0

	
	Итого:
	       42574,4
	41994,25


